|  |  |
| --- | --- |
| To : | From : |
| Project : Mobifood | Date : |
|  | Sign off : |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Jan 12th,2013 | Time | 19:00 – 21:00 |
| Facilitator | Khánh | **Scribe** | Khánh |
| Subject |  | | |
| Attendees |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Key Point Discussed | | |
| No. | Topic | Highlights |
| 1 | Finding Idea | Chọn món ăn   * Book món ăn ăn-> nhanh xử lý trong 1 tiếng. * Giao hàng lắt nhắt. * Chia hóa đơn * Chờ lâu * Ăn pizza trước, rồi mới đi ăn rau… ko ổn.   Chọn nhà hàng   * Behavior, muốn ăn ngay * Đặc thù mặt hàng là món ăn.   Có gì đặc biệt:   * Top nhà hàng. * Recommendation. * Có hình đáp ứng available |
| 2 | Pick chọn nhà hàng -> món ăn -> đặt hàng sau. | Step for user:   * CHọn khu vực của bạn. * Chọn nhà hàng bạn muốn * Chọn món * Check out * Done.   Step for Admin   * CRUD. Nhà hàng. Món. CMS   Step for restaurant   * Gửi thông tin nhà hàng may lên. Thêm địa điểm * Tao sẽ gửi ngườidđến check. * Báo cáo   10-15%.  100k – 100k -> 10k  Mặc định, check out. Lưu hóa đơn, tính huê hồng.  Thông báo là đơn hàng bị hỏng. ID.  Gọi trực tiếp đến khách  Credit cho nhà hàng. |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action Plan | | | |
| No. | Action Item | Owners | Target Date |
| 1 | Tạo DB, nối quan hệ, tạo Project | Tú | 14/1 |
| 2 | File Description các bảng | Khánh | 14/1 |
| 3 | Hoàn thành Plan | Tuấn | 14/1 |
| 4 | Làm layout trang chủ | A Thành | 14/1 9h |
| 5 |  |  |  |